**Informe de Avance Grupo 9 - Prácticas Profesionales**

**Integrantes** (Roles dentro del Equipo):

Camilo Alarcón (Jefe de Proyecto) [cialarco@alumnos.ubiobio.cl](mailto:cialarco@alumnos.ubiobio.cl)

Pablo Lara (Analista Senior)  [pablara@alumnos.ubiobio.cl](mailto:pablara@alumnos.ubiobio.cl)

Ariel Andía (Ingeniero de Calidad) [aandia@alumnos.ubiobio.cl](mailto:aandia@alumnos.ubiobio.cl)

Ronald Pinto (Diseñador-Programador Senior) [ronpinto@alumnos.ubiobio.cl](mailto:ronpinto@alumnos.ubiobio.cl)

**Reuniones Realizadas:**

* **#1 Fecha: martes 18/03/2014**
* Se conversó con el actor clave, el encargado de Prácticas Profesionales, Sr Patricio Gálvez y se agendó una fecha para la entrevista (jueves 20/03/2014).
* Se refinaron los puntos que se tocarán en la entrevista.
* Se designaron tareas según cada rol: Actualizar según el control realizado del avance de tareas en la Carta Gantt, Realizar Informe Grupal de Avance, (Jefe de Proyecto). Formular Preguntas para Entrevista de Toma de Requerimientos (Analista Senior). Definición de una pauta de calidad para realizar una buena entrevista y toma de requerimientos, Definición de Buenas Prácticas de Programación (Ingeniero de Calidad). Diseño de Interfaces Graficas que se pueden desarrollar (Diseñador-Programador Senior).
* **#2 Fecha: jueves 20/03/2014**
* A las 10:00 comienza la entrevista con el Sr Patricio Gálvez. Se tomaron apuntes durante la entrevista y se grabó la conversación con autorización del encargado de prácticas profesionales de la carrera de IECI.
* Se estableció otra entrevista con el Sr Patricio Gálvez, para presentarle una propuesta de Proyecto en base a los requerimientos que se han podido capturar durante la entrevista, más los aportes que puedan entregar el equipo de trabajo.
* Se han actualizado el avance de las tareas en la Carta Gantt.
* Se ha escrito la primera impresión de los requerimientos de acuerdo a la entrevista.
* Se está trabajando en el diseño de la interfaz gráfica del usuario alumno.
* Se está redactando un estándar de informe, para presentar los avances por roles a la profesora (aun no implementado).
* **Problemas y Dificultades:**
* Esta semana se realizó la entrevista con el cliente, pero a la fecha el equipo de trabajo presenta algunos retrasos con respecto a la planificación.

Nombre Jefe Proyecto: Camilo Alarcón Palma Firma: Fecha: 21/03/2014